## Slide 1: Resultados 2019-1 Diretoria de Tecnologia da Informação Coordenação de Projetos
M

## Slide 2
Matrícula de Medicina
Novos conceitos
Simplificação da Matrícula Financeira: Pagamento de Serviço
Separação de grupos de alunos para atendimento adequado a cada situação
Infraestrutura de tecnologia: Software de agendamento, Máquinas de leitura e impressão de cheques
Simplificação da Matrícula Acadêmica: Seleção de uma única disciplina/turma resulta na escolha do pacote completo das demais disciplinas
Opção de Matrícula 100% Online*
Inversão da ordem: Matricula Financeira antes da Acadêmica
Efetue o pagamento do serviço
Online ou
Presencial com Agendamento
Selecione sua turma
Matrícula acadêmica com dois cliques
Você Finalizou
Sua Matrícula!!

## Slide 3
PROJETO
Iniciado em 17 de Abril de 2019
Envolvimento de 4 Diretorias: Medicina, Financeira, Marketing, TI
Modelo ágil, reuniões semanais de acompanhamento, controle de listas de pendências, redução de documentação para melhor alinhamento com atividades de operação diárias de todas as áreas envolvidas
Matrícula de Medicina – Números e Resultados
Alunos que utilizaram nova Matrícula | 506 38,33%
Tempo médio para alunos que realizaram processo Online | 10 min
Tempo médio para Matrícula presencial Agendada, incluindo pagamento com cheque | 36 min
Máquinas de Cheque | 7
Atendentes para Financeiro Presencial do novo processo | 6
Suporte para Acadêmico Presencial do novo processo | 2 atendentes, 15 computadores
Espaços reservados para diferentes atendimentos | 5

## Slide 4
Prazo restrito entre final de semestre e início da matrícula dificulta tarefas de preparação
Capacitação dos atendentes
O aluno precisa ter períodos mais restritivos para realização de matrícula, com separação de dias para semestres específicos, por exemplo
O entendimento real de características do curso/grupo de alunos é fundamental para obter maior abrangência (percentual fora de fluxo, taxa média de reprovação)
Melhorias devem ser conduzidas no sistema acadêmico e reduzir inconsistências no processo, como por exemplo alunos sem enquadramento devido à falta de lançamento de notas
Matrícula de Medicina – Pontos de Melhoria e Lições Aprendidas
Os módulos de agendamento e seleção de turmas devem ser melhorados para que uma medição mais precisa do processo possa ser realizada, possibilitar controle do fluxo de alunos na matrícula presencial e garantir integridade entre processos agilizados e tradicionais de matrícula
O processo de preparação para o próximo semestre deve começar imediatamente para garantia de melhor qualidade das entregas do projeto

## Slide 5
Matrícula – Próximos passos
Rollout para demais Cursos e Unidades
Matrícula 100% online no Lyceum
Realizado por EAD
Seleção garante que os melhores serão captados para o processo
Capacitação de atendentes para processos presenciais
Equipe de suporte para atendimento: casos fora de fluxo ou com especificidades
Pré-matrícula baseada em serviço e não em conjunto de disciplinas
Medição de processos e Integração com CRM e DWFTC
Inteligência de negócio aplicada aos dados coletados durante matrícula, permitirá melhoria continua
Retorno direto para base de dados de relacionamento, permitindo melhores estatísticas de retenção
Integração com novas iniciativas e modelos temporais (BLOX, Black Board, Carrossel)

## Slide 6
Enturmação
Premissas
Garantir mapeamento de alunos aptos por disciplina, ressaltando aqueles em fase de conclusão do curso
Permitir transito livre entre cursos com a criação de áreas, para garantir maior abrangência no compartilhamento de disciplinas
Permitir fácil pesquisa entre disciplinas equivalentes
Demonstrar quantitativos em uma grade de semestres, gerando visibilidade do status de integralidade dos Cursos
Separação básica por Unidade e Turno
Desenho do formato: Concluintes. Devedores, Aptos por Unidade Turno, Área, Curso e Disciplina
Desenho técnico da solução
Constituição de força tarefa devido ao cronograma restrito
Utilização nos primeiros instrumentos de trabalho efetivos para validação dos dados
Reuniões com Unidades de negócio e ajustes conforme necessário
3 semanas

## Slide 7
Enturmação – Base de dados

## Slide 8: Resultados 2019-1 Diretoria de Tecnologia da Informação Coordenação de Projetos
Q&A
Nelson Simões
nsimoes@ftc.edu.br
+55 71 9 9975-3963