## Slide 1
Matrícula Medicina
Auditoria Financeira
ENADE
Apontamento de Professores
CRM
Matrícula Online DOM
BLOX
RPS
Pergamum
Upgrade RM
Upgrade Lyceum
Portal RH
NFTS
ECD/ECF
Avaliação Inst./Docente
Ajuste na estrutura de acesso a homologação
Passagem do Argyrus
Arquitetura de Sistemas (Dimensionamento de Ambientes)
Black Board
Mail MS Azure para alunos
Ensalamento
ITC
IOA
Ações GOOGLE
Plugins Financeiros do Lyceum (Cartão e Boleto)
APP do Lyceum
Loja do Lyceum
BACKLOG
Itens principais identificados para tratamento em Sprints da área

## Slide 2
Protheus
RM
Bete – Coach em Análise de Negócio
Laerte
Paulo
Kelly
Laercio
Javert
Lucas
Lyceum – Pergamum - CRM
Relacionamento com Cliente
Arquitetura de Soluções
Igor
Lider de Sistemas Coorporativos
Argyros
ESTRUTURA DA EQUIPE
Vithor – Lider Técnico de Desenvolvimento

## Slide 3
BACKLOG
MATRICULA MEDICINA
Ajuste de turmas (Vithor)
Consolidação de resultados
Rollout do Modelo de matricula
ENADE (data limite 11/08):
Revisar relatório de suporte ao ENADE (Laerte)
Levantamento de requisitos para geração de Arquivo
BLACK BOARD:
Definição de responsabilidades (Lucas)
Levantamento de pontos de integração, formatos de arquivo (Lucas)
Extração de dados do Lyceum (Lucas)
Validação junto à equipe do projeto
UPGRADE RM (data limite 10/08)
Levantamento de impactos da mudança 21->24 (Javert)
Relação de projetos afetados pelo atraso de versão (Bete)
Cronograma de alinhamento para subida de produção (Bete)
Aplicação em ambiente de homologação (Javert)
Homologação com Usuário (Bete)

## Slide 4
BACKLOG
ENSALAMENTO
Carga em ambiente de homologação (com base clonada do Lyceum) (Javert)
Montagem de cronograma para go-live, avaliar utilização para 2019-2 (Javert)
Levantamento de estrutura física (salas - localização e capacidade) e horários (Javert)
GOOGLE (NQA):
Homologação de módulo de atualização cadastral de docentes (Laercio)
Levantamento de requisitos sobre complemento da hora aula (10min remanescentes)
Geração de turmas de 2019-2 (Lucas)
Arquivamento de turmas de 2019-1 (Lucas)
GOOGLE (DOM):
Alterar forma de criação dos mails (Lucas)
AVALIAÇÃO INST.
Finalização de relatórios da avaliação docente (Laerte)
APONTAMENTO DE PROFESSORES
Preparação do ambiente produtivo
Homologação
Capacitação de Usuário Chave
Acompanhamento e suporte durante captação de dados
Finalização de Relatórios

## Slide 5
BACKLOG
ITC
Modelo de criação dentro do Lyceum (Unidade de ensino, Unidade física, parametrização, Loja) (Kelly)
Integração com CRM (Paulo)
Integração com BackOffice (Protheus e RM) (Bete)
Validação de modos de pagamento para Loja (Lucas)
PORTAL RH
Configuração do APP
ECD/ECF
Acompanhamento e suporte
MAIL AZURE
Revisar script (Laercio)
Avaliar mudança/unificação de domínio (Laercio)
Alinhamento junto ao Marketing (Laercio)
NFTS
Alinhamento com a Totvs sobre erros, gestão da entrega

## Slide 6
BACKLOG
RPS
Gestão da entrega da Techne (Lucas)
CRM
Identificar ponto de gargalo na integração (Laercio)
Realocação de hospedagem (Infra) (Paulo)
Alinhamento sobre dados indevidos (Usuário Teste) no CRM/Integração (Paulo)
PERGAMUM
Afastamento dos alunos para evitar multas indevidas (Kelly)
BLOX
Realinhamento de demandas, cobrando Cronograma de atividades