## Slide 1: Matrícula Online 2020
Tipo | Descrição | Status | Data | Responsável
Risco | Impossibilidade de configurar modos de pagamento online a tempo para matrícula |  | 03/09/2019 | Nelson Simões
Risco | Comunicação do processo para os ingressos |  | 03/09/2019 | Felipe Berg
Patrocinador: José Antônio Barata Líder: Nelson Simões Status:
Concluído: 20% Data Início: 03/09/2019 Data Fim: 16/09/2019 Data: 09/09/2019
Resumo Executivo:
Alinhamento para realização de matrícula de calouros 2020-1 online, realizado com representantes da DOTI, Marketing e SG.
Atividades Concluídas:
Configuração base para agendamento
Criação de Loja virtual do Lyceum em ambiente de teste
Revisão de integração de dados entre Lyceum e CRM
Atividades em Atraso:
Envio de informações:
  Valores de curso
  Postos por unidade para atendimento presencial
  Calendário completo e horário de funcionamento da matrícula para cada unidade e curso
Correção do plugin de boletos
Próximas Atividades:
Setup de cartão de crédito para todas as unidades
Envio de planilha de alunos, notas e vigência de campanha para cadastro de descontos
Definição de processo de entrega ou conferência de documentos
Configuração da aparência da loja segundo padrões da instituição
Comunicação para candidatos
Geração de serviços para matricula financeira
Preparação de comprovante de matrícula
Problemas/ Riscos:

## Slide 2: Matrícula Online 2020
Patrocinador: José Antônio Barata Líder: Nelson Simões Status:
Ação | Impactos | Responsável | Data limite
Envio de valores de cursos (Total do primeiro e segundo semestre e mensalidade) | Agendamento e Geração de Serviços para pagamento |  | 
Postos de atendimento presencial por unidade (Acadêmico, Financeiro, FIES e bolsas, outros) | Agendamento |  | 
 | Agendamento |  | 
Geração de serviços para pagamento | Efetivação da matrícula | Financeiro | 
Configuração de agendamento | Efetivação da matrícula | TI | 14/09/2019
Configuração de checkout Cielo (1a opção) | Pagamento em cartão | TI | 14/09/2019
Configuração de plugin de cartão (2a opção) | Pagamento em cartão | TI | 14/09/2019
Configuração de interface com Accesstage (1a opção) | Pagamento em boleto | TI | 14/09/2019
Configuração de boleto diretamente com CEF (2a opção) | Pagamento em boleto | TI | 14/09/2019
Envio de planilha de regras, alunos, notas e vigência de campanha para cadastro de descontos | Execução de descontos (Matrícula de 49,90) | Mkt | 
 | Finalização da matrícula em backoffice |  | 
 | Efetivação da matrícula | Mkt | 
Comunicação do processo para candidatos | Efetivação da matrícula | Mkt | 
 | Efetivação da matrícula |  |